# Доступная среда для инвалидов и

# маломобильных групп населения

Основной проблемой обеспечения безбарьерной среды в МБОУ ДО «РЦДТ» является неприспособленность помещений объекта, который располагается  в здание старой постройки (1946 год постройки).

С целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам инфраструктуры различной направленности разработан поэтапный план мероприятий.

- В 2016 году разработан Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования по адресу: 188300, Ленинградская обл, город Гатчина, ул. Школьная дом 1 ;

- Для лиц с  нарушением  зрения (слабовидящих) адаптирован официальный сайт организации.

- Разработаны адаптированные образовательные программы дополнительного образования художественной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья.

- В 2017 году вход в здание по адресу: г.Гатчина. ул. Школьная д 1 оборудован пологим спуском для инвалидов на креслах - колясках и инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата.

- Дверные блоки на входе имеют достаточную ширину. Оборудована и функционирует кнопка вызова на входе в здание.

- В помещениях Центра размещены специальные информационные и предупреждающие знаки: вход и в помещение, выход из помещения, направление движения, поворот, пути эвакуации, обозначен туалет.

- Проведена контрастная разметка дверных проемов, верхних и нижних ступеней лестничных пролетов.

- Проведено инструктирование и обучение сотрудников для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг.

- Педагоги Центра прошли  повышение квалификации в ЛОИРО по программе «Психолого- педагогические аспекты организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС для обучающихся с ОВЗ».

В 2018 году планируется:

- Установка поручней и пандусов;

- Ремонт и оборудование доступных санитарно - гигиенических помещений;

- Дублирование  необходимой для инвалидов  информации, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой.

- Изготовление и установка при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля  на контрастном фоне.

- Обеспечение  инвалидам  помощи, необходимой  для  получения  в  доступной  для  них  форме  информации  о  правилах  предоставления  услуги,  в  том числе  об  оформлении  необходимых  для  получения  услуги  документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.

В последующие годы планируются следующие мероприятия

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов** | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | 2017 |
| 2 | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | 2019 |
| 3 | предоставление инвалидам по слуху, при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | 2019 |
| 4 | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | 2030 |
| 5 | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной зашиты Российской Федерации | 2030 |
| 6 | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | 2030 |
| 7 | иные | 2030 |

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | 2030 |
| 2 | Сменные кресла-коляски | 2030 |
| 3 | Адаптированные лифты | 2030 |
| 4 | Подъемные платформы | 2030 |
| 5 | Раздвижные двери | 2030 |
| 6 | Доступные входные группы | 2030 |
| 7 | Достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок | 2030 |
| 8 | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | 2020 |
| 9 | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | 2020 |
| 10 | иные | 2030 |

Главная задача программы «Доступная среда» - создание безбарьерной среды для детей-инвалидов, обеспечение их права на качественное образование,  полноценное участие в общественной жизни.

С этой целью в Центре проводятся мероприятия по адаптации  детей-инвалидов и детей с ОВЗ, которые учитывают особенности в развитии таких детей и их потребности в обучении и социализации:

- Районный конкурс ИЗО и ДПТ «Рождественский калейдоскоп»;

- Областной Фестиваль детского творчества;

- Районный экологический конкурс «Природа твой дом! Береги его!»;

- Районный конкурс технического творчества и изобретательских идей;

- Районный конкурс исследовательских работ «Отечество»;

- Творческая смена и мастер-классы «Сам себе дизайнер»;

Эти и ряд других мероприятий создают оптимальные условия для обучения детей-инвалидов  и других маломобильных групп населения.